DG Facultatea de Stiinte

Unit Sisteme si tehnologii informatice avansate

Project Charter

Football_Quiz

Date: 		01.06.2026

Doc. Version: 	1.0

Document Control Information

| Settings | Value |
| --- | --- |
| Document Title: | Project Charter |
| Project Title: | Football_Quiz |
| Document Author: | Fratila Victor Bogdan |
| Project Owner: | Fratila Victor Bogdan |
| Project Manager: | Fratila Victor Bogdan |
| Doc. Version: | 1.0 |
| Sensitivity: | Public |
| Date: | 01.06.2026 |

Document Approver(s) and Reviewer(s):

NOTE: All Approvers are required. Records of each approver must be maintained. All Reviewers in the list are considered required unless explicitly listed as Optional.

| Name | Role | Action | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Fratila Victor Bogdan | Project Manager | Review | 01.06.2026 |

Document history:

The Document Author is authorized to make the following types of changes to the document without requiring that the document be re-approved:

- Editorial, formatting, and spelling

- Clarification

To request a change to this document, contact the Document Author or Owner.

Changes to this document are summarized in the following table in reverse chronological order (latest version first).

| Revision | Date | Created by | Short Description of Changes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01.06.2026 | Fratila Victor Bogdan | Versiunea initiala a |

Configuration Management: Document Location

The latest version of this controlled document is stored in PManagement/(PM2-03.I.TPL.v3.1).Project_Charter.Football_Quiz.01-06-2026.v1.0.docx.

TABLE OF CONTENTS

1	Executive Summary	4

2	Considerations on the Business Case	4

3	Project Description	5

3.1	Scope	5

3.1.1	Includes ("IN" Scope)	5

3.1.2	Excludes ("OUT" Scope)	5

3.1.3	Scope Statement	5

3.2	Success Criteria	5

3.3	Stakeholder and User Needs	5

3.4	Deliverables	6

3.5	Features	6

3.6	Constraints	6

3.7	Assumptions	7

3.8	Risks	7

4	Cost, Timing and Resources	7

4.1	Cost	7

4.2	Timing and Milestones	9

4.3	Planned Resources	9

5	Approach	10

5.1	Methodology	10

5.2	Change Management	10

5.2.1	Project Change	10

5.2.2	Configuration Management	10

5.2.3	Organisational Change	10

6	Governance and Stakeholders	11

6.1	Structure	11

6.2	Roles and Responsibilities	11

6.3	Other Stakeholders	11

Appendix 1: References and Related Documents	12

# Executive Summary

Proiectului consta in dezvoltarea unei aplicatii desktop destinate evaluarii cunostintelor fotbalistice ale utilizatorilor. Aplicatia utilizeaza limbajul C#, Windows Forms si asigura incarcarea dinamica a datelor din baza de date SQL sau din fisierul JSON utilizand modelele de proiectare Factory si Strategy.

# Considerations on the Business Case

Dezvoltarea aplicatiei raspunde necesitatii de a oferi utilizatorilor o platforma locala de chestionare, lipsita de reclame si dependente de retea. Solutiile comerciale curente perturba experienta utilizatorului prin integrarea de mesaje publicitare frecvente si cerinte de conectivitate continua

# Project Description

## Scope

### Includes ("IN" Scope)

1. Proiectarea si implementarea structurii bazei de date SQL Server pentru intrebari si raspunsuri.
2. Crearea fisierului de date JSON ca sursa alternativa de stocare.
3. Dezvoltarea codului sursa C# pentru logica jocului, incarcarea datelor si interfata grafica Windows Forms.
4. Realizarea testelor de rulare si intocmirea documentatiei de proiect management.

### Excludes ("OUT" Scope)

1. Gazduirea bazei de date in cloud sau pe servere externe de retea.
2. Dezvoltarea unei versiuni web sau mobile a aplicatiei.
3. Implementarea unui sistem de autentificare a utilizatorilor cu cont si parola.
4. Monitorizarea comportamentului utilizatorilor prin sisteme de telemetrie.

### Scope Statement

Proiectul Football Quiz livreaza o aplicatie desktop autonoma in C# pentru evaluarea cunostintelor sportive. Sistemul preia intrebari din baze de date SQL sau fisiere JSON localizate pe statia de lucru, ruleaza chestionarele prin interfata grafica Windows Forms si calculeaza punctajul utilizatorului, garantand executia stabila fara conexiune la internet.

## Success Criteria

Proiectul se considera un succes daca indeplineste urmatoarele criterii stabilite:
1. Functionalitatea aplicatiei ruleaza fara erori fatale sau intreruperi neasteptate pe parcursul chestionarelor.
2. Modulul de incarcare a datelor comuta sursele SQL si JSON conform selectiei utilizatorului, fara pierderi de data.
3. Timpul de raspuns al interfetei la actiunile utilizatorului nu depaseste o secunda.
4. Predarea proiectului si a documentelor administrative se realizeaza integral pana in data de 19.06.2026.

## Stakeholder and User Needs

| ID | Need Description | Priority |
| --- | --- | --- |
| N1 | Evaluarea facila si modulara a cunostintelor de fotbal de catre utilizatori, fara intarzieri de retea. | High |
| N2 | Stocarea structurata a seturilor de chestionare intr-o baza de date SQL si intr-un format portabil JSON. | High |

## Deliverables

| ID | Deliverable Name | Deliverable Description |
| --- | --- | --- |
| D1 | Aplicatie Desktop C# | Aplicatia desktop finala realizata in Windows Forms, care ruleaza logica jocului. |
| D2 | Baza de date SQL Server | Scripturile de creare a bazei de date SQL continand tabelele de intrebari, variante si raspunsuri. |
| D3 | Fisier quiz.json | Fisier JSON utilizat pentru stocarea structurata a chestionarelor, oferind o alternativa la baza de date. |

## Features

| Related Need | Features | Deliverable(s) |
| --- | --- | --- |
| N1 | F1. Incarcarea dinamica a intrebarilor utilizand interfata Windows Forms si calcularea punctajului final. | D1 |
| N1 | F2. Suport pentru un timer vizual pentru a contoriza durata raspunsului. | D1 |
| N2 | F3. Citirea datelor prin modelele de proiectare Strategy si Factory, care selecteaza dinamic sursa (SQL sau JSON). | D1, D2, D3 |
| N1 | F4. Afisarea si stocarea clasamentului local al celor mai bune punctaje obtinute. | D1 |

## Constraints

Dezvoltarea proiectului respecta urmatoarele constrangeri:
1. Constrangerea de timp: Perioada de dezvoltare este strict delimitata intre 01.06.2026 si 19.06.2026.
2. Constrangerea tehnologica: Cerintele academice impun utilizarea limbajului C# si a tehnologiei Windows Forms pentru interfata grafica.
3. Constrangerea de resurse: O singura persoana (Fratila Victor Bogdan) realizeaza toate activitatile de analiza, design, implementare si testare.
4. Constrangerea de securitate: Aplicatia stocheaza datele exclusiv local, fara a prelua sau procesa date cu caracter personal conform regulamentului GDPR.

## Assumptions

Planificarea proiectului presupune ca statia de lucru detine licentele si configuratiile active pentru Visual Studio si SQL Server. De asemenea, seturile de date stocate in fisierele de configurare sunt considerate corecte si gata de utilizare.

## Risks

| ID | Risk Description & Details | Status | Likelihood | Impact | Risk Level | Risk Owner | Risk Response Strategy | Action Details |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Configurarea gresita a sirului de conexiune la baza de date SQL blocheaza incarcarea intrebarilor. | Active | Low | High | Medium | Fratila Victor Bogdan | Mitigate | Utilizarea fisierului JSON ca alternativa implicita de rezerva. |
| R2 | Implementarea incorecta a modelelor Strategy si Factory intarzie integrarea componentelor. | Active | Medium | High | High | Fratila Victor Bogdan | Mitigate | Alocarea unui timp suplimentar pentru faza de proiectare detaliata. |
| R3 | Formatarea gresita a fisierului JSON genereaza exceptii de parsare in timpul rularii. | Active | Low | Medium | Low | Fratila Victor Bogdan | Mitigate | Utilizarea unui instrument de validare a structurii JSON inainte de integrare. |

# Cost, Timing and Resources

## Cost

Proiectul se realizeaza in regim intern (in-house), unde resursele financiare necesare sunt zero, deoarece se utilizeaza infrastructura hardware existenta si instrumente software cu licenta gratuita.

|  | 2026 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expenditure | Budget Line | Amount | Budget Line | Amount | Budget Line | Amount | Budget Line | Amount | Budget Line | Amount | Total cost |
| Solution Development (k€) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Solution Maintenance (k€) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Support (k€) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Training (k€) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Infrastructure (k€) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Total per year (k€) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Total per year FTE officials | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |

## Timing and Milestones

| ID | Milestone Description | Target Delivery Date |
| --- | --- | --- |
| M1 | Finalizarea arhitecturii software si implementarea conexiunii SQL/JSON | 05.06.2026 |
| M2 | Integrarea interfetei grafice si finalizarea testarii aplicatiei | 15.06.2026 |

## Planned Resources

| ID | Resource Requirement | Description |
| --- | --- | --- |
| R_HR1 | Dezvoltator Software | Fratila Victor Bogdan asigura activitatile de analiza, design, scriere a codului si testare. |
| R_HW1 | Statie de lucru (PC) si mediu de dezvoltare | Calculator cu Visual Studio Community Edition si SQL Server local. |

A numeric value denoting the relative probability that the risk should occur.

A numeric value denoting the relative severity of the impact of the risk if it should occur.

The risk level is the product of the likelihood and impact (RL=L*I).

The possible risk response strategies are: Avoid / Accept / Reduce / Transfer for negative risks (threats) and Exploit / Accept / Enhance / Share for positive risks (opportunities).

If you cannot provide an amount, provide at least a qualitative statement (e.g. 20 days of training, 2 laptops, etc.)

Development: provide the total (anticipated) cost (human resources) for the development of the solution

Maintenance: provide the total (anticipated) cost (human resources) in K€ per year to maintain the solution

Support: provide the total (anticipated) cost (human resources) in K€ per year to support the solution (e.g. website, helpdesk, operations, etc.)

Training: provide the total (anticipated) cost (human resources) to ensure the training of the users, the support and operations staff, etc.

Infrastructure: provide the total (anticipated) cost of the infrastructure required to deliver, support, operate and maintain the delivered solution.

Total FTE officials: provide the total (anticipated) effort that will be spent by Commission officials on the project (in man-weeks, man-months or man-years).